| iNO | 系統 | 需求說明 | 建議作法 | 等級 | 調整細節 | 預計工時 | 預計完成日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AIM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 料件建立先建立Formulation release form,申請通過後再建立料件編號 |  |  | - 由Easy Flow新增Formulation release form進行簽核流程 - 利用原notes系統 |  |  |
|  |  | 其它分群碼長度拉長 |  | V | - 其它分群碼(一,二,三)全部拉長至10char | 0 |  |
|  | BOM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bom增加配方百分比 |  | A | - bom畫面增加一顯示欄位,顯示配方百分比 | 3 |  |
|  |  | ECR申請透過Formulation release form提出申請,審核通過後再進行ECN |  | X | - 由Easy Flow新增Formulation release form進行簽核流程 - 修改ECR單據,調整ECR單據符合Formulation release form,再由Easy Flow進行簽核 | 6 |  |
|  | ASF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工單生產說明,建立在料件額外品名規格,在工單上列印時帶出 | 由料件品名額外說明建立,修改工單列印 |  | - 修改工單單據列印,列印生產說明,在備料料號上列印發料單位及包裝單位(Ex:KG,包,須建立單位轉換) | 6 |  |
|  |  | 工單排程表增加分派優先順序 |  | V | 1.修改工單排程表(asfr130),增加工單分派優先順序 | 3 |  |
|  | AXM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 價格表需依客戶,料號建立,只需建立生效日期,下次新價格生效,原價格失效 |  | X | - 增加取價條件5.價格表建立料號,客戶,生效日,等下次新價格生效後,原價格失效 - 修改特賣價格維護作業,建立價格表,失效日期可為空白,新價格新增後生效 | 8 |  |
|  |  | 樣品訂單,需記錄樣品領用後狀況 |  | V | - 訂單(axmt410)增加sample request功能,記錄sample領用後狀況,再送入Easy Flow - 由Easy Flow新增sample request表單記錄sample領用狀況 | 6 |  |
|  |  | 出貨單由業務開立後先確認,列印出貨單,發票,再行扣帳 |  | X | - 修改出貨單及出貨立帳,發票開立方式,在出貨單確認後可列印出貨單,發票,再行扣帳 - 出貨單單據套表列印修改 | 8 6 |  |
|  |  | 出貨單單據建立時顯示庫存量,未出貨量 |  | V | - 出貨單(axmt620)顯示總庫存量,未出貨量 | 4 |  |
|  | AQC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FQC判定結果2.退貨改為不合核 |  | V | - 修改FQC(aqct410)判定結果,2.退貨改為不合格,不影響入庫量 | 3 |  |
|  |  | IQC不合格時,會填寫品質異常通知單,記錄品質異常時後續處理情形 |  |  | - 由目前notes品質異常通知單進行 - 在TIPTOP上新增品質異常通知單(比照銷售客訴單)記錄品質異常時後續處理情形 - 由Easy Flow新增品質異常通知單進行記錄及後續處理結果 |  |  |