- Location(地點): N公司

- People(人員)  : N公司: RD , 生管 , 業務 ,採購 ,財務部、資訊部

- 鼎新: Daniel 陳晉中

- Duration(時間): 05-06-01   09:30 ~ 16:30  /  05-05-27   0930 ~ 15:00

- Subject(主題) :料件、BOM、採購、銷售、生產、庫存 及 待辦事項

公司現狀

| Location | 桃園廠 |
| --- | --- |
| 系統 |  |
| 上線範圍 | 桃園廠 |
| 上市櫃 |  |

產品線

|  | 1. 接著劑 2. 特用合成高分子樹脂 3. 特用澱粉 4. 電子工業用材料 |
| --- | --- |

料件 / BOM / 庫存 要點

| - 料件 | - 料件編碼己重新編碼,依總公司Group code - 無多單位轉換問題,但在發料上需看到包裝單位 - 有寄存品(用後計算用量,不需事先發採購單) - 同配方包材不同,成品料號不同 - 使用FAS方式選擇包材,由系統產生料號 (由研發先建立標準BOM及關連,由業務人員選擇,再由系統建立BOM及料號) - 向上在架一階(需事先建立料號及BOM) 出貨成品 主配方 包材階 |
| --- | --- |
| - 料件建立程序 | - 原料-半成品向USA申請Group code - 物料-台灣自訂 - 成品-向Singapore申請 |
| - BOM表 | - 目前BOM表的建立分成兩個階段(試產 - BOM建立修改全由台灣研發負責控管 - BOM表不會訂定損耗率 - 目前會有聯產品(回滲料,但料號不同),之後同一料號,使用倉儲控管 - BOM需增加顯示配方百分比 |
| - BOM表 變異管理 | - 變更配合會提出申請(Formulation release) |
| - 庫存處理 | - 目前倉庫有委外倉 - 庫存呆滯料or存放一定時日會重新檢驗 |

採購要點

| - 供應商 | - 目前供應商編碼會重新編號 - 供應商編號編碼依照group code |
| --- | --- |
| - 請採購單 | - 一定要有請購單才能做採購作業 - 請購單由需求單位填單 |
| - 單價來源 | - 單價取得動作為 詢比議價核價 輸入單價資料(成為採購單價來源,可低於核價) |
| - 收貨/IQC/入庫 | - 收貨時允許超短交 - 目QC 的種類有 IQC/FQC - 有特材流程 - 品質檢驗標準自訂(固定數量) |

銷售要點

| - 客戶代號 | - 客戶編碼會重新編碼 - 客戶編號編碼依照group code |
| --- | --- |
| - 合約 / 訂單 | - 有定價,但會by單視狀況調整單價 - 目前有訂定forcase |
| - 出貨 | - 會有急單(不key訂單,直接key出貨單) |
| - 其他 |  |

生產管理要點

| - 工單生產的來源 | - 訂單 - Forcase |
| --- | --- |
| - 工單 | - 工單由人工自行輸入 - 工單型式 A.一般工單 B.委外工單 C.重工工單 D.試產 - 生產的時程大約為8HR - 會有計劃性生產 ,及訂單式生產 - 委外採購單由生管開立 |
| - 領退料 | - 由產線領料 - 有回滲料 (管底排料(良品)、不良品回滲二種) - 回滲料料號同良品料號,以倉儲區分良品OR不良品 - 領料單上需有庫存單位及包裝單位 (EX: kg & 包) 建議建立料件單位轉換,在單據上show包裝單位 |

成本管理要點

| 成本 | - 會收集機器,人工工時(建議使用成本中心區分) - 人工,製費會依產品線區(建議使用成本中心區分) |
| --- | --- |