| 客戶名稱 第一聯：客 戶 |  | N公司 |  |  |  |  | 電 話 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 桃園縣 |  |  |  |  | 硬體規格 |  |  |
| 需 求 內 容 |  |  |  |  |  |  |  | 工作量(時) | 預定完成日 |
| 1. Bom增加配方百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2.工單生產說明,建立在料件額外品名規格,在工單上列印時帶出 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3.工單排程表增加分派優先順序 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 4.樣品訂單,需記錄樣品領用後狀況 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5.出貨單由業務開立後先確認,列印出貨單,發票,再行扣帳 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 6.出貨單單據建立時顯示庫存量,未出貨量 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7. FQC判定結果2.退貨改為不合核,不影響入庫數量 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 本 公 司 簽 名 |  |  |  | 客 戶 簽 名 |  | 合 計 |  | 35HR |  |
| 承 辦 人 |  |  | 主 管 | 承 辦 人 | 主 管 | 確 認 日 |  | 完 成 日 | 收 款 日 |
| 陳晉中 |  |  | 鄭書豪 |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 1.本確認書所載事項乃為客戶與本公司雙方對於需求內容、完成日期、所需費用等項之同意及確認。雙方簽署後，各執一聯，以為雙方權利義務之依據，不再另訂契約。 2.本確認書費用皆不含加值稅在內。 3.確認後，請先預付50％現金，做為訂金。 4.程式完成後，應於二週內驗收，逾期未提出疑義則視同驗收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |