第5章　資訊業務規劃

5.1　　　範圍

各機關辦理文書及檔案管理資訊化相關作業，包括現況調查、需求評估、方案構想、經費編列、系統建置及維運與驗證作業等事項。

5.2　　　主要適用法令

5.2.1	電子簽章法。

5.2.2	檔案電子儲存管理實施辦法。

5.2.3	文書及檔案管理電腦化作業規範。

5.2.4	文書流程管理作業規範。

5.3　　　名詞定義

5.3.1	檔案管理資訊系統
係指依文書及檔案管理電腦化作業規範開發且具有檔案管理功能之資訊系統。

5.3.2	電子檔案
係指電腦可處理之文字或非文字資料，且符合檔案法及相關法令規定者。

5.3.3	電子文件
係指文字、聲音、圖片、影像、符號或其他資料，以電子或其他以人之知覺無法直接認識之方式，所製成足以表示其用意之紀錄，而供電子處理之用者。

5.3.4	備援
係指建置一套與現行使用之資訊系統相同或相似而資料處理能量較小的資訊環境，當現行使用之系統發生異常而無法提供服務時，可替代原系統，持續提供服務。

5.3.5	資訊安全
係指利用各種方法與工具保護資訊系統內靜態或動態資訊之機密性、真實性及完整性，包含使用者、設備、環境、內容及通信網路之管理等。

5.4　　　處理要領

作業流程，詳如圖5-1。

5.4.1	現況調查

5.4.1.1	確認是否已建置檔案管理資訊系統，尚未建置者應儘速建置。

5.4.1.2	已建置檔案管理資訊系統者應確認下列事項，以評估更換或強化現有檔案管理資訊系統的必要性：

1. 與最新檔案法規的符合性。

2. 硬體設備運用情況，如系統效能高低、系統容量是否充足、通訊網路頻寬及硬體設備堪用情況等。

3. 軟體設備運用情況，如系統功能完整性、使用者介面親和、應用系統數量、檔案目錄及電子檔案儲存管理、軟體設備堪用情況等。

4. 人力資源運用情況，如人員資訊專業能力與現有軟硬體設備搭配性等。

5. 資訊安全防護情況，如資料保護、備份(援)策略及災害復原能力等。

6. 經費支用情況，如軟硬體設備維護費用、系統操作費用、教育訓練費用及設備擴充費用等。

5.4.1.3	檔案管理資訊系統採用套裝軟體或其他機關授權使用者，應洽原廠商或原機關了解授權範圍、授權有效期限、使用環境限制、軟體版本、授權異動條件及已發生授權異動情形等。

5.4.2	需求評估

5.4.2.1	檔案管理資訊系統基本功能應包括點收、立案、編目、保管、檢調、清理、安全維護等檔案管理事項，提供查詢檢索、統計報表及轉檔作業；並可處理電子檔案之檔案蒐集與確認、檔案形成與保管、檔案清理、檔案應用、稽核與安全等事項，系統功能需求參見「文書及檔案管理電腦化作業規範」之附錄7。

5.4.2.2	規劃檔案管理資訊業務時，應先瞭解機關檔案數量：

1. 統計每年歸檔及保管案件數量，並預估未來5年檔案成長之案件數。

2. 確認檔案目錄、電子檔案及影像檔案資料儲存情況，如現存分散儲存者應評估整併資料庫之可行性及方式。

3. 確認辦理檔案數位化的需要及其數量。

5.4.2.3	機關保管之檔案為電子型式者，應統計其檔案格式、儲存媒體種類、數量及應用軟體，並定期檢核電子檔案的可用性。

5.4.2.4	機關若有保管電子檔案需求時，應就電子檔案保存年限評估檔案管理資訊系統相關軟硬體使用生命週期。可依使用需求，採用連線、半連線及離線儲存策略，以降低儲存成本。

5.4.2.5	檔案管理資訊系統具電子檔案管理功能者，應採電子簽章法規定之電子憑證。

5.4.2.6	公文及檔案管理資訊系統分立者，公文管理系統與檔案管理系統均應提供資料自動轉出與匯入功能，兼顧資料相容性；並應於適當時機(如法規修正、組織改造)，整合成單一系統。

5.4.2.7	系統開發須符合機關同仁使用需求，操作介面具親和性；系統設計應具擴充彈性，易於維護及管理。

5.4.2.8	規劃預防檔案管理資訊系統及相關軟硬體設施發生資安事件及相關緊急應變作為。

5.4.2.9	機關評估系統功能需求時，應同時研提軟硬體設備、網路頻寛、同時間使用者反應速度、資訊安全等配套作業環境需求，以掌握系統效能、儲存容量及安全性。

5.4.3	方案構想

5.4.3.1	依據5.4.1現況調查及5.4.2需求評估等事項調查評估，研擬機關檔案管理資訊系統應具備之系統功能及作業環境需求。

5.4.3.2	檔案管理資訊系統應評估下列方式採導入建置或開發建置：

1. 上級機關、主管機關或其他機關開發之系統適用本機關者，可採導入建置。

2. 如無系統可導入建置或導入成本過高者，宜採自行開發建置。

3. 如為中央各主管機關或縣市政府規劃建置系統時，應考量提供所屬機關未來使用之可行性。

5.4.3.3	依據5.4.3.1及5.4.3.2需求，分析系統建置及維運期間人力、經費、設備等資源支援能力，評估自行或委外建置方式，擇選可行之建置方案陳送機關長官核定。

5.4.4	經費編列

5.4.4.1	編列系統建置及維運所需年度預算經費，確保檔案管理資訊系統持續服務運作。

5.4.4.2	如有分年委外辦理系統擴充或資料轉置需求時，應分年編列相關預算經費。

5.4.5	系統建置及維運

5.4.5.1	採委外建置方案者，其招標、履約及驗收應遵循政府採購法規定辦理，並注意下列事項：

1. 廠商參與系統開發、建置、資料轉置及系統維護人員均應簽訂保密切結書。

2. 廠商應提交具備資訊安全管理作業內容之規劃分析。

3. 系統相關之硬體、軟體及資料，廠商不得任意攜離機關場所或任意增修調整。

5.4.5.2	資訊作業環境調整

1. 檔案管理資訊系統之網路設施及伺服主機架構，應整體考量機關資訊系統作業環境，優先考量維持機關既有作業環境資源為原則。

2. 檔案管理資訊系統應考量資料備份作法及實施週期，並可考量多重資料複製儲存、多主機平行作業或相互備援之可行性。

3. 檔案管理資訊系統應定期或不定期進行效能評估與資訊環境健檢作業。

5.4.5.3	檔案管理資訊系統之開發、建置、使用、教育訓練及安全防護等均應遵循機關整體資訊安全及行政院國家資通安全會報相關規定辦理。

5.4.5.4	系統維運期間，應定期辦理備份與復原演練作業如下：

1. 機關可依檔案管理系統相關之系統軟體、程式及資料量等因素規劃備份作業時間、頻率及執行方式，或訂定完整備援機制。

2. 備份資料至少製作2份為宜，並放置於不同場所，以備不時之用。

3. 備份資料應定期辦理還原演練，並確認備份資料之完整及可用；採備援機制者亦應定期演練備援作業程序。

4. 備份還原或備援演練等相關作業，均應留有紀錄，且有專人定期查核紀錄內容。

5.4.5.5	各項電子文件均應妥善保管，並防止遺失、損毀、竄改或不當使用。

5.4.6	驗證作業

5.4.6.1	檔案管理系統功能開發完成後，為確保系統功能完整性及正確性，應考量辦理資訊系統驗證作業。

5.4.6.2	當檔案管理相關法規修訂施行後，檔案管理資訊系統必須配合修正調整時，再次辦理驗證作業。

5.4.6.3	機關使用之檔案管理資訊系統係由上級機關或其他機關提供者，由該提供單位申請檔案管理資訊系統驗證即可，使用機關無須重複申請驗證作業。

圖5-1　資訊業務規劃流程

圖5-1　資訊業務規劃流程（續1）

C

5.4.6

驗證作業

申請驗證

驗證

通過

否

是

D

修正系統

圖5-1　資訊業務規劃流程（續2）