Stakeholder Plan相關關鍵人員參與計畫

|  | R: Responsible; Rw: Review; S: Support; A: Approval; P: Prepare; C: Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Activities Stakeholders | 業務拓展 | 專案規劃 | 需求分析 | 設計 | 元件製作/測試 | 整合與測試 | 建置與驗收 | 保固服務 | 高層專案審查會議 | 專案進度報告 | 品質稽核 |
| Customer – high level 客戶高層 | A |  |  |  |  |  | A |  | A |  |  |
| Customer – POC 客戶聯絡窗口 | S | S | P |  |  | S | S |  | A |  |  |
| Project Review Board 專案審查委員會 | A | A |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| Higher level managers 上層主管 | S | S | Rw | Rw | Rw | Rw | Rw | Rw | Rw |  |  |
| Project Manager 專案經理 | Rw | R | Rw | Rw | Rw | Rw | Rw | Rw | R | A | Rw |
| Task Leader 次系統負責人 |  |  | R | C | C | C | C |  | P | R |  |
| System Engineer 系統分析師/系統工程師 |  |  | S | S |  | S | S |  | P | P | P |
| Design Engineer 設計人員/開發人員 |  |  |  | R | S |  |  |  | P | P | P |
| Programmer 程式員 |  |  |  | S | R |  |  |  | P | P | P |
| Change Review Board 異動審議委員會 |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQM Engineer 需求管理人員 |  |  | S | S | S | S | S |  | P | P | P |
| Configuration Engineer 建構管理人員 |  | S | S | S | S | S | S |  | P | P | P |
| QA Manager 品質保證經理 |  | A | A | A | A | A | A |  | C |  | R |
| QA Engineer 品質保證人員 |  | C | C | C | C | C | C |  | P | P | C |
| Integration Engineer 系統整合人員 |  |  |  |  | S | R | R |  | P | P | P |
| Test Engineer 測試人員 |  |  |  |  | S | S | S |  | P | P | P |
| Supplier/Subcontractor 供應商(外包商) | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P |
| Subcontract Manager 外包管理人員 |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |
| Business Developer 業務人員 | R |  | S |  |  |  | S |  | P | P | P |
| Customer Engineer 維修人員 |  |  |  |  |  |  | S | R | P | P | P |
| Procurement Specialist 採購人員 | S | S |  |  |  | S |  |  | P | P | P |
| Contract Manager/Legal Specialist 合約管理人員/法務人員 | S | S |  |  |  |  | S |  | P | P | P |
| Finance Specialist 財務人員 | S | S |  |  |  |  | S |  | P | P | P |
| Measurement Specialist 度量分析人員 | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P |
| DM Specialist 文管人員 | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P |
| Technical Writer 技術編撰人員 |  |  |  | S | S | S | S |  |  |  |  |
| PAL Librarian 公司流程資產館管理員 | S |  |  |  |  |  | S | S | S | S | S |
| Internal Auditor 稽核人員 |  | C | C | C | C | C | C |  | P |  | R |
| 決策分析主管(通常為PM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 決策分析人員(依需要指派人選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求異動作業人員(依需求變更項目指派人選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風險處理人員(依風險項目指派人選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驗收人員(依需要指派人選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建置人員(依需要指派人選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |